Minuta de Junta

Tema de junta: Implementación de prototipo

Elaborada por : Marcelo Villanueva Morcos                        Fecha: 28 de noviembre 2025

Lugar: Universidad de Monterrey                                          Hora: 3:30pm

PARTICIPANTES

| Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García. | Product Owner |
| --- | --- |
| Marcelo Villanueva Morcos | Back-end/Seguridad |
| Jonathan Humprheys | ScrumMaster/full-stack |
| Vicente | full-stack |

Objetivos de la junta:

Alinear backlog del sistema clínico (FastAPI + PostgreSQL) y la app Android.

Definir entregables para endurecer autenticación y completar pantallas móviles pendientes.

Revisar estrategia de datos dummy y scripts de inicialización.

Decisiones tomadas:

Mantener docker compose como flujo oficial de arranque y usar scripts/init-db para reinicializar la base cuando sea necesario.

Activar password hashing real en el backend antes de exponer el login; resto de seguridad (rate limiting, auditoría) se planifica para fase siguiente.

El dashboard de pacientes seguirá como único flujo implementado en mobile hasta tener vistas específicas para roles médico/operativo.

Las nuevas credenciales y endpoints deberán documentarse en README y TEST_CREDENTIALS.md conforme se liberen.

| Tareas a realizar | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| - Integrar datos reales en PatientHomeActivity, incluyendo consumo de /patients/{id}/clinical-history y manejo de tokens refrescado | Vicente | 21-nov-2025 |
| - Implementar verificación real de contraseñas y reforzar /auth/login con rate limiting y logs | Marcelo Villanueva Morcos | 2025‑11‑23 |
| - Completar backend para creación y reinicio de contraseña, actualizar Retrofit layer y formularios correspondientes | Jonathan | 2025‑11‑23 |

Puntos Tratados

| 1. | Arquitectura general: PostgreSQL + FastAPI + Android, contenedores y scripts disponibles. |
| --- | --- |
| 2. | Estado actual del servicio clínico: endpoints de auth, pacientes, consultas y prescripciones con pendientes de seguridad. |
| 3. | Base de datos: esquema 3NF, datos dummy coherentes con roles/usuarios documentados. |
| 4. | App Android: flujo de login funcionando, actividades de creación/reset como placeholders, pantalla de paciente con navegación pero sin datos productivos. |
| 5. | Riesgos identificados: autenticación laxa, falta de endpoints auxiliares y ausencia de UI para roles distintos a paciente. |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |