Minuta de Junta

Tema de junta: Primer avance de proyecto

Elaborada por : Marcelo Villanueva Morcos                        Fecha:14 de noviembre 2025

Lugar: Universidad de Monterrey                                          Hora: 3:30pm

PARTICIPANTES

| Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García. | Product Owner |
| --- | --- |
| Marcelo Villanueva Morcos | Back-end/Seguridad |
| Jonathan Humprheys | ScrumMaster/full-stack |
| Vicente | full-stack |

Objetivos de la junta:

Presentar el primer avance del prototipo para el proyecto de Historial Clínico de Farmacias Benavides y, dar retroalimentación de lo presentado.

Decisiones tomadas:

Se hizo la observación de una falla en el diseño relacional de la base de datos, se tomó la decisión en conjunto de no darle todos los atributos de historial clínico al usuario-paciente, generar tablas a parte para el historial clínico.

| Tareas a realizar | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| - Agregar tablas de historial clínico y relacionarlas al paciente. | Jonathan Humprheys | 15-nov-2025 |
| - Remover atributos de historial clínico a paciente. | Vicente | 16-nov-20205 |
| - Implementar nuevo modelo en PSQL. | Marcelo Villanueva Morcos | 18-nov-2025 |
| - Implementación completa del design system para las funciones propuestas. | Jonathan Humphreys | 15-nov-2025 |
| - Implementación completa del prototipo para las funciones propuestas. | Jonathan Humphreys | 15-nov-2025 |
| - Cambiar al formato correcto para lecciones aprendidas. | Jonathan Humphreys | 15-nov-2025 |

Puntos Tratados

| 1. | Diseño de BD. |
| --- | --- |
| 2. | Design system. |
| 3. | Prototipo funcional. |
| 4. | Lecciones aprendidas. |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |